| 1 - Planejamento | Aplicabilidade |  | Responsável pela etapa | Prazo de execução | Prazo de Finalização |  | Evidências Objetivas e anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |  |  |  |  |  |
| a) Determinar os estágios do projeto e de desenvolvimento | X |  | Rafael Munhoz | 01 dia | 05/07/2023 |  | PDP Relacionado |
| b) Determinar a análise crítica, verificação e validação para cada fase do projeto / desenvolvimento. | X |  | Rafael Grave | 01 dia | 05/07/2023 |  | PDP - Contrato de Projeto / Cronograma |
| c) Determinar as responsabilidades e autoridades para o projeto / desenvolvimento | X |  | Rafael Grave | 01 dia | 05/07/2023 |  | PDP - Contrato de Projeto / Cronograma |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Entradas | Aplicabilidade |  | Responsável pela etapa | Prazo de execução | Prazo de Finalização |  | Evidências Objetivas e anexos |
|  | Sim | Não |  |  |  |  |  |
| a) Estabelecer os requisitos funcionais e de desempenho | X |  | Rafael Grave | 01 dia | 06/07/2023 |  | Vide ATA e/ou PDP Contrato de Projeto |
| b) Verificar requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis |  | X | Rafael Grave | - | - |  | Vide ATA e/ou PDP Contrato de Projeto |
| c) Verificar existência de projeto similar |  | X | Rafael Grave | - | - |  | Vide ATA e/ou PDP Contrato de Projeto |
| d) Verificar existência de outros requisitos | X |  | Rafael Grave | 01 dia | 06/07/2023 |  | Vide Check-list |
| As entradas relativas aos requisitos do produto incluem: Requisitos de funcionamento e de desempenho e Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis: Sem norma específica. Projetos semelhantes (referência): Sem projetos de referência. Outros requisitos essenciais para o projeto e o desenvolvimento: Sem mais requisitos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – Saídas | Aplicabilidade |  | Responsável pela etapa | Prazo de execução |  | Prazo de Finalização | Evidências Objetivas e anexos |
|  | Sim | Não |  |  |  |  |  |
| a) Atender os requisitos de Entradas | X |  | Cesar Meira | 07 dias |  | 25/08/2023 | Especificações Técnicas e relatório de inspeção em anexo |
| b) Fornecer informações para compras, produção e para fornecimento de serviços. | X |  | Cesar Meira | 01 dia |  | 04/09/2023 | Vide comunicação interna em anexo. |
| c) Fornecer critérios de aceitação do produto | X |  | Rafael Grave | 01 dia |  | 04/09/2023 | Especificações Técnicas em anexo |
| As saídas relativas aos requisitos do produto incluem: Ensaios associados que garantam atendimento aos requisitos de entrada para o projeto e desenvolvimento: Testes realizados em laboratório próprio, atendendo todos os requisitos necessários para atendimentos às normas da AMCA 210. Fornecedores homologados, apropriados para aquisição, produção e para fornecimento de serviços: Todos os fornecedores dos itens deste projeto são fornecedores de rotina, não sendo necessárias novas homologações. Registros de Ensaio de produto simulado de produção: Vide relatório de inspeção de ensaio em anexo. Especificar as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado: Produto deve estar livre de amassados e com encaixes perfeitos; Sem rebarbas; Devidamente vedado e sem frestas ocasionando fuga de ar; Realização de testes funcionais em todos os produtos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – Análises Crítica (verificação e validação do projeto) | Aplicabilidade |  | Responsável pela etapa | Prazo de execução | Prazo de Finalização |  | Evidências Objetivas e anexos |
|  | Sim | Não |  |  |  |  |  |
| a) Avaliar os resultados do projeto em relação ao Planejamento | X |  | Rafael Grave | 01 dia | 08/09/2023 |  | Vide cronograma em anexo |
| b) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias |  | X | Rafael Grave | - | - |  | - |
| c) Validar o projeto / desenvolvimento | X |  | Rafael Munhoz | 01 dia | 08/09/2023 |  | Vide assinatura do diretor executivo no campo abaixo |
| d) Manter registros da validação | X |  | Rafael Munhoz | 01 dia | 08/09/2023 |  | Vide assinatura do diretor executivo no campo abaixo |
| Especificação do processo e desenhos: Especificações de montagem dos produtos em anexo. Instruções de Trabalho: Especificações de montagem dos produtos em anexo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Validação do Diretor Industrial: Data: |  |  |  |  |  |  |  |